# CEE项目会议纪要

**（TOF分系统）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议主题** | **CEE TOF周会** | | | |
| **会议时间** | **2023/11/20 10：00-12：00** | **会议地点** | | **腾讯会议：426-3230-5481** |
| **会议主持** | **王义 教授** | | | |
| **参会人员** |  | | | |
| **会议纪要：**   1. **吕帅科：T0, T0-FEE上NINO输入端信号底宽30ns，大于载板的5ns。与eToF的FEE和载板的信号底宽均不同。查找测试问题。** 2. **王泊覃：eToF探测器批产的材料准备及工程图设计。批量测试准备情况。** 3. **周英杰：iToF正在设计批量探测器。完成了CEE-root中iToF的全模拟和数据分析工作。** 4. **胡东栋：ToF系统的事例track系统设计。iToF外框板与FEE的物理配合。** | | | | |
| **记录整理人：孙开**  **2023年 11月 20日** | | | **签发人：韩冬**  **2023年 11月 20日** | |